[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»  12  2025
 
                  п. Тура                                                № 588-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа Красноярского края «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального округа»


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.10.2025 № 457-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа, их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 
Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального округа Красноярского края «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального округ», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 
Признать утратившими силу постановления Администрации Эвенкийского муниципального района:


-от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020-2022 годы» 

-от 31.01.2020 № 46-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 - 2022 годы»»;
-от 23.04.2020 № 204-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 - 2022 годы»»;

-от 13.10.2020 № 501-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 - 2022 годы»»;


-от 13.11.2020 № 556-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2022 годы»;


-от 30.12.2020 № 672-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 - 2022 годы»


-от 12.07.2021 № 316-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2023 годы»;

-от 08.11.2021 № 517-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2023 годы»;

-от 24.11.2021 № 564-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2023 годы»;

-от 20.01.2022 № 20-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2024 годы»;

-от 07.02.2022 № 59-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2024 годы»;

-от 28.04.2022 № 245-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2024 годы»;

-от 21.07.2022 № 386-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2024 годы»;

-от 18.10.2022 № 523-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2024 годы»;

-от 14.11.2022 от 568-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2024 годы»;

-от 07.02.2023 № 60-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2025 годы»;

-от 22.05.2023 № 264 «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2025 годы»;

-от 24.07.2023 № 405-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2025 годы»;

-от 20.10.2023 № 571-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2025 годы»;

-от 11.12.2023 № 675-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2025 годы»;

-от 05.02.2024 № 68-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2026 годы»;

-от 28.11.2024 № 590-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2026 годы»;

-от 16.12.2024 № 624-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2026 годы»;

-от 05.05.2025 № 231-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2027 годы»;

-от 24.06.2025 № 312-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2027 годы»;

-от 13.10.2025 № 442-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2027 годы»;
3. 
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района Огольцова И.С.
4. 
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит

опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и размещению на официальном сайте Эвенкийского муниципального района в сети Интернет (https://evenkya.gosuslugi.ru).
Глава 
Эвенкийского муниципального района   
            п/п                        А.В. Гаюльский
приложение 
к постановлению

Администрации района

от «29»  12  2025 № 588-п
Муниципальная программа 

Эвенкийского муниципального округа Красноярского края «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального округа»
1. Паспорт 
муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа 
	«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального округа» (далее – программа)

	Основания для разработки программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2025 № 451-р;

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.10.2025 № 457-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации».

	Куратор программы 
	Огольцов Игорь Сергеевич - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района

	Ответственный исполнитель программы
	Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - Департамент)

	Соисполнители программы
	-

	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы


	Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном округе»;

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном округе»;
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального округа»;

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»;
Отдельные мероприятия программы:

1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения;

2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг;

3. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов; 

4. Предоставление субсидий из бюджета Эвенкийского муниципального округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

5. Предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат теплоснабжающих организаций, возникающих в результате отбора теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд;
6. Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

7. Софинансирование субсидии регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 



	Цели программы 


	Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги.

	Задачи программы


	1. повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения;

2. формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;
3. снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;

4. создание условий для эффективного и  ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

5. обеспечение управления реализацией мероприятий программы, создание условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения округа.

	Период реализации программы
	2026-2028 годы



	Перечень 

целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период 
	Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях № 1 и № 2 к паспорту программы

	Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации программы

	Общий объем финансирования программы за счет всех источников 11 042 049,99 тыс. рублей, из них по годам:

2026 год – 3 680 723,33 тыс. рублей;

2027 год – 3 680 663,33 тыс. рублей;

2028 год – 3 680 663,33 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального округа 411 121,29 тыс. рублей, из них по годам:
2026 год – 137 080,43 тыс. рублей;

2027 год – 137 020,43 тыс. рублей;

2028 год – 137 020,43 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 10 630 928,70 тыс. рублей, 

из них по годам:

2026 год – 3 543 642,90 тыс. рублей;

2027 год – 3 543 642,90 тыс. рублей;

2028 год – 3 543 642,90 тыс. рублей.

	Перечень объектов капитального строительства 
	Нет 


2. Характеристика текущего состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального округа, включая выявление основных проблем
2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. 

Основными показателями, характеризующими отрасль являются:

-высокий уровень износа основных производственных фондов, до 60-80% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии, в связи с дефицитом бюджета Эвенкийского муниципального округа;

-высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 15%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

-высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности;

Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 60 %. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 54,7 % в 2028 году.
Производство тепла и электроэнергии осуществляется на 5 основных предприятиях округа: МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП ЭМР «Илимпийские электросети», МП ЭМР «Байкитэнерго», ООО «Ванавараэнергоком» и ООО «Ванаварские электросети». Электроэнергетика района представлена локальными дизельными электростанциями, располагающимися в населенных пунктах. 
2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе округа эксплуатируются системы теплоснабжения, которые представлены 40 теплоисточниками суммарной мощностью 199,8 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 117,2 км.
Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших малоэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям. В результате, фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации оборудования, отсутствие оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку.

Основными причинами неэффективности действующих котельных являются: 

-низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;

-отсутствие систем водоподготовки и приборов технологического контроля;

-низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).

По состоянию на 01.01.2025 года в замене нуждается 17,6 км ветхих тепловых сетей. Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 15,6%.
Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще и отсутствием резервирования теплоисточников по электроснабжению. Отсутствие резервного питания в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения котельной и размораживание систем теплопотребления. 

В рамках программы планируется:

-применять комплексный подход к замене морально устаревших и не сертифицированных котлов на котельное оборудование с обязательной установкой систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;

-приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

-использование современных теплоизоляционных материалов;

-снижение тепловых потерь;

-обеспечение надежности работы систем теплоснабжения и экономии топливно-энергетических ресурсов.

-государственная регистрация объектов систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

-разработка и актуализация схем теплоснабжения;
-обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов.

Основным направлением технической политики в области теплоснабжения, является повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение срока эксплуатации котельного и технологического оборудования теплоисточников, внедрение ресурсосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий, снижение затрат на производство тепловой энергии и, как следствие, предоставление качественных услуг потребителям по теплоснабжению.

2.3. Водоснабжение, водоотведение

По состоянию на 01.01.2025 года основными источниками водоснабжения населения являются: поверхностные (2 ед.) и подземные водоисточники (8 скважин), обеспечивающие централизованным водоснабжением 1803 человека (13,55%). Нецентрализованными водоснабжением обеспечено 369 человек (2,8%:), также для населения, не охваченного центральным водоснабжением, при этом имеющим центральное теплоснабжение организован отбор теплоносителя из системы теплоснабжения, численность населения, пользующегося данной услугой, составляет 6 683 человека (50,90%).
Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, свидетельствуют о низком ее качестве по гигиеническим нормативам.

В рамках решения сложившейся ситуации Администрацией Эвенкийского муниципального района в 2023 году было приобретено оборудование станции водоочистки в п. Тура для эксплуатации МП ЭМР «Илимпийские теплосети», что повысило качество воды доставляемой потребителям.

Проблема снабжения населения питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге, будет способствовать повышению темпов роста экономического развития.
Централизованная система водоотведения, а также канализационные очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды канализационной сети сливаются в септики- накопители, с последующим вывозом в пруды- накопители.

2.4. Электроснабжение

Выработка электрической энергии на территории Эвенкийского муниципального округа по итогам 2024 года составила более 66 050,4 тыс. кВт/ч. Электроснабжение потребителей осуществляется от стационарных дизельных 28 электростанций.

Износ основных фондов систем электроснабжения составляет 60-80 %. В коммунальных системах электроснабжения потери в сетях и трансформаторах составляет 13,2%. Из-за отсутствия схем электроснабжения подключение потребителей производится без учета реальных нагрузок и трансформаторных мощностей подстанций, загрузки электролиний и пропускной способности. 
Большая часть зданий электростанций требуют капитального ремонта, реконструкции, либо нового строительства. Отдельные дизельные установки размещены в деревянных зданиях. Износ электроустановок и оборудования дизельных электростанций составляет 80 % и более от балансовой стоимости. В замене нуждается 29,41 % электрических сетей, обеспечивающих подачу электрической энергии от дизельных станций. Планово-профилактические ремонты из-за отсутствия запасных частей производятся несвоевременно. 

В результате возникают перебои в энергоснабжении потребителей. Это приводит к повышенному переходному сопротивлению и, как следствие, к росту потерь электроэнергии при транспортировке электроэнергии от электростанции до потребителей. Потери электроэнергии в сетях достигают 13,2 %, что в свою очередь ведет к увеличению расхода дизельного топлива на ДЭС. В свою очередь, рост потерь влечет за собой значительное увеличение себестоимости 1 кВт/ч электроэнергии.

Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, достаточно высока. Это обусловлено высокой ценой дизельного топлива и моторного масла, а также их транспортировки до дизельной электростанции. 

В рамках решения вопроса экономии топлива при выработке электрической энергии, на территории п. Тура построена и введена в эксплуатацию фотоэлектрическая система АГЭУ мощностью 2500 кВт.
2.5. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы


Существуют финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и как следствие, с недостаточным уровнем финансирования программы.

Для снижения возможных рисков реализации программы планируется проведение ежегодного мониторинга реализации ее мероприятий и корректировки управленческих решений в случае такой необходимости.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства
Приоритетом муниципальной политики является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Целью программы является:

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.
Цель программы соответствует стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечение потребителей жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. 
повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

2. 
формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;
3. 
снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;

4. 
создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;
5. 
обеспечение управления реализацией мероприятий программы, создание условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения используемых в сфере жизнеобеспечения населения округа.
4. Прогноз конечных результатов программы
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации программы к 2028 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

уменьшение аварийности в жилищно – коммунальном комплексе, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, повышение КПД при выработке тепло и электроэнергии;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем водоснабжения и водоотведения, схем  теплоснабжения;

увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии или долгосрочной аренды;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов;

изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения;

стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;
разработка проектной документации на строительство 3 объектов по обезвреживанию отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры должно осуществляться на основе программы комплексного развития, учитывающей документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
5. Информация 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям программы
Для достижения цели и решения задач программы осуществляется реализация четырех подпрограмм и семи отдельных мероприятий:
Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном округе» (приложение № 4 к программе).

Срок реализации подпрограммы – 2026-2028 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги.
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение (в течение 2026 - 2028 годов – до 4,6 ед.);

водоснабжение (в течение 2026 - 2028 годов – до 6,4 ед.);

водоотведение (в течение 2026 - 2028 годов – до 2,35 ед.);

электроснабжение (в течение 2026-2028 годов – до 2,46 ед.);

снижения потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в течение 2026-2028 годов – до 15,0 %);

снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры (в течение 2026-2028 годов – до 54,7%).

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном округе» (приложение № 5 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2026-2028 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

Доля бюджетных организаций разместивших энергетическую декларацию в ГИС «Энергоэффективность», от количества организаций прошедших регистрацию на сайте ГИС «Энергоэффективность» – 100%;
Информирование на официальном сайте Эвенкийского муниципального района о требованиях законодательства  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по организации учета потребляемых энергетических ресурсов- 4 ед.
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального округа» (приложение № 6 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2026-2028 годы.

Реализация подпрограммы позволит достичь увеличения доли населенных пунктов, обеспеченных санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» (приложение № 7 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2026-2028 годы.

Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований (в 2028 году – до 95,4 %).

Доведение доли своевременно утвержденных планов финансово – хозяйственной деятельности предприятий на текущий финансовый год (в 2028 году – до 100,0 %).

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги;
повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;
эффективное осуществление реализации полномочий.
Отдельные мероприятия программы:

Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2026 – 2028 годы. Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

Доля средств субсидии направленных на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с превышением нормативно валовой выручки с учетом экономически обоснованных цен (тарифов) над нормативной валовой выручкой с учетом цен (тарифов) для населения (в течение 2026-2028 годов – 100 %).
Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2026 – 2028 годы. Реализация программы позволит достичь следующих результатов:


Доля средств субсидии направленных на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг (в течение 2026-2028 годов – 100 %).

Мероприятие 3.  Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов
Срок реализации отдельного мероприятия: 2026 – 2028 годы. Реализация программы позволит достичь следующих результатов:


Количество предприятий, которым возмещены транспортные расходы по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (в течение 2026-2028 годов – 2 ед.).

Мероприятие 4. Предоставление субсидии из бюджета Эвенкийского муниципального округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2026 – 2028 годы. Реализация программы позволит достичь следующих результатов:


Количество организаций и физических лиц, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Мероприятие 5. Предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат теплоснабжающих организаций, возникающих в результате отбора теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2026 – 2028 годы. Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
Количество предприятий, получивших субсидию на финансовое обеспечение затрат, возникших в результате отбора теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд (в течение 2026-2028 годов – 2 ед.).
Мероприятие 6. Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Срок реализации отдельного мероприятия: 2026 – 2028 годы. 
Мероприятие 7. Софинансирование субсидии регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2026 – 2028 годы. Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
Количество приобретенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии.
6. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

В рамках решения задачи программы «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы, создание условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения округа» предусмотрена реализация семи отдельных мероприятий: 

Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.

Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, выше, чем стоимость электроэнергии, реализуемой населению, в 22 раза. 

Это обусловлено высокой ценой дизельного топлива и моторного масла, а также их транспортировкой до дизельной электростанции. В структуре как экономически обоснованных тарифов, так и в фактических затратах на производство и реализацию электроэнергии топливная составляющая 40-90 %.

С целью создания равных условий по оплате услуг электроснабжения населением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» установлено расходное обязательство края на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения».

Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 47-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края государственных полномочий по компенсации энергоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края».

Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 43-п «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» (вместе с «Порядком расчета размера компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края», «Перечнем документов, представляемых энергоснабжающей организацией для получения компенсации выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края, требования к их оформлению и сроки их рассмотрения, Порядком и сроками перечисления средств компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края».
Порядок предоставления энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих доходов, порядка контроля за использованием средств компенсации и возврата в случае нарушения условий их предоставления, утверждаемый постановлением Администрация Эвенкийского муниципального района.
Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.

В настоящее время уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам в среднем по округу составляет 15,2 %. 

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Постановление Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Постановление Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» (вместе с «Порядком расчета размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги», «Порядком рассмотрения заявления и документов, представленных исполнителем коммунальных услуг для получения субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, в том числе порядком проверки достоверности содержащихся в них сведений», «Порядком и сроками перечисления средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг», «Порядком возврата средств компенсации части платы граждан за коммунальные услуги в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении»).
Порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, порядка контроля за соблюдением условий предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядка возврата субсидии на компенсацию в случае нарушения условий их предоставления, утверждаемый постановлением Администрация Эвенкийского муниципального района.

Мероприятие 3. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов. 
Порядок предоставления и возврата субсидии на возмещение затрат на выполнение мероприятий по завозу нефтепродуктов для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района, утверждаемый постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района

Мероприятие 4. Предоставление субсидии из бюджета Эвенкийского муниципального округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Порядок предоставления субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере энергетики и ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов топливно-энергетического хозяйства, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, материалов, спецтехники, проведения технологических испытаний, измерений и исследований, проведению кадастровых работ для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, складов хранения горюче-смазочных материалов»), утверждаемый постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.

Мероприятие 5. Предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат теплоснабжающих организаций, возникающих в результате отбора теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд.

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат теплоснабжающих организаций, возникающих в результате отбора теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд, утверждаемый постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.

Мероприятие 6. Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Проведение отбора на получение субсидии проводится в рамках постановления правительства Красноярского края от 21.02.2020 № 120-п «Об утверждение порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжении, водоснабжения, водоотведения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».
Мероприятие 7. Софинансирование субсидии регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

7. Информация об основных мерах правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Основные меры правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленные на достижение цели и конечных результатов программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммы 

Информация о планируемых расходах по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета Эвенкийского муниципального округа, а также по годам реализации программы представлена в приложение № 2 к муниципальной программе. 
9. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы представлена в приложение № 3 к муниципальной программе

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках программы оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам не предусмотрено. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	приложение № 2 

к паспорту муниципальной программы 

Эвенкийского муниципального округа 

«Реформирование и модернизация энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эффективности 
 Эвенкийского муниципального округа »

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации


	


	Цели, задачи, показатели 
	Единица измерения
	Вес
показателя 
	Источник информации
	Год, предшествующий реализации муниципальной программы 
2025 г.
	Годы реализации муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель муниципальной программы: Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги.

	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	Х
	Отраслевой мониторинг
	59,00
	54,7
	54,7
	54,7

	Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

	Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном округе»

	Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  
	
	
	
	
	
	
	

	теплоснабжение
	ед.
	0,055
	Отраслевой мониторинг
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6

	водоснабжение 
	ед.
	0,055
	
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4

	 водоотведение
	ед.
	0,055
	
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35

	электроснабжение
	ед.
	0,055
	
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46

	Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
	%
	0,056
	Отраслевой мониторинг
	до 15,0
	до 15,0
	до 15,0
	до 15,0

	Снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	0,056
	Отраслевой мониторинг
	до 59,00
	до 54,7
	до 54,7
	до 54,7

	Задача 2.Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном округе»

	Доля бюджетных организаций разместивших энергетическую декларацию в ГИС «Энергоэффективность», от количества организаций прошедших регистрацию на сайте ГИС «Энергоэффективность»
	%
	0,056
	Отраслевой мониторинг
	100
	100
	100
	100

	Информирование на официальном сайте Эвенкийского муниципального района о требованиях законодательства  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по организации учета потребляемых энергетических ресурсов
	ед
	0,056
	Данные ДИО
	-
	4
	4
	4

	Задача 3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения

	Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального округе»

	Доля населенных пунктов обеспеченных санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов  
	%
	0,055
	Ведомственная отчетность
	0,00
	0,00
	13,00
	13,00

	Доля утилизации твердых коммунальных отходов в общем объеме образующихся твердых коммунальных отходов
	%
	0,055
	Ведомственная отчетность
	0,00
	0,00
	0,00
	100

	Задача 4. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

	Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в  программе
	%
	0,056
	Отраслевой мониторинг
	95,4
	95,4
	95,4
	95,4

	Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий на текущий финансовый год
	%
	0,056
	Отраслевой мониторинг
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Задача 5: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы, создание условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района.



	Мероприятие № 1. «Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения»

	Доля средств субсидии направленных на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с превышением нормативно валовой выручки с учетом экономически обоснованных цен (тарифов) над нормативной валовой выручкой с учетом цен (тарифов) для населения 


	не менее %
	0,056
	Отраслевой мониторинг
	100
	100
	100
	100

	Мероприятие № 2. «Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг»

	Доля средств субсидии направленных на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг
	не менее %
	0,056
	Отраслевой мониторинг
	100
	100
	100
	100

	Мероприятие № 3. «Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов»

	Количество предприятий, которым возмещены транспортные расходы по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов
	ед
	0,056
	Отраслевой мониторинг
	2
	2
	2
	2

	Мероприятие № 4. «Предоставление субсидии из бюджета Эвенкийского муниципального округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

	Количество организаций и физических лиц, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	ед.
	0,055

	Отраслевой мониторинг
	1
	0 


	0
	0

	Мероприятие № 5. «Предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат теплоснабжающих организаций, возникающих в результате отбора теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд»

	Количество предприятий, получивших субсидию на финансовое обеспечение затрат, возникших в результате отбора теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд
	ед.
	0,056
	Отраслевой мониторинг
	2
	2
	2
	2

	Мероприятие № 6. «Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

	Мероприятие № 7.  «Софинансирование субсидии регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

	Количество приобретенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии
	ед.
	0,055
	Отраслевой мониторинг
	0
	0
	0
	0


Руководитель департамента инженерного обеспечения




п/п


       
                                Р.А. Сипанс
приложение № 2 

к паспорту муниципальной программы 

Эвенкийского муниципального округа 

«Реформирование и модернизация энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эффективности 
 Эвенкийского муниципального округа »

Целевые показатели на долгосрочный период

	№
п/п
	Цели,
целевые показатели
	Единица 
измерения 
	Очередной финансовый год
	Плановый период по годам
	Долгосрочный период по годам

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	Цель муниципальной программы: Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги.

	 
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	54,7
	54,7
	54,7
	54,7
	54,7


Руководитель департамента инженерного обеспечения




п/п


       
                                Р.А. Сипанс
	                                           приложение № 1 

                     к муниципальной программе 

   Эвенкийского муниципального округа

                                                                                               «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-

                                                                                                    коммунального хозяйства, повышение энергетической

                                                                                                   эффективности Эвенкийского муниципального округа»   



	Основные меры правового регулирования в сфере отраслей жилищно-коммунального хозяйства, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы



	№ п/п
	Форма нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый срок принятия НПА

	1
	Порядок предоставления энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих доходов, порядка контроля за использованием средств компенсации и возврата в случае нарушения условий их предоставления, утверждается Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района

	Порядок предоставления энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих доходов, порядка контроля за использованием средств компенсации и возврата в случае нарушения условий их предоставления
	Департамент инженерного обеспечения
	1 квартал 2026 года 

	2
	Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядка контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядка возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления, утверждается Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
	Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядка контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядка возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления
	Департамент инженерного обеспечения
	1 квартал 2026 года

	3
	Порядок предоставления и возврата субсидии на возмещение затрат на выполнение мероприятий по завозу нефтепродуктов для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района, утверждается Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района

	Порядок предоставления и возврата субсидии на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу нефтепродуктов для населения  в малые поселения Эвенкийского муниципального района
	Департамент инженерного обеспечения
	1 квартал 2026 года

	4
	Порядок предоставления субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере энергетики и ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов топливно-энергетического хозяйства, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, материалов, спецтехники, проведения технологических испытаний, измерений и исследований, проведению кадастровых работ для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, складов хранения горюче-смазочных материалов, утверждается Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района


	Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере энергетики и ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов топливно-энергетического хозяйства, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, материалов, спецтехники, проведения технологических испытаний, измерений и исследований, проведению кадастровых работ для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, складов хранения горюче-смазочных материалов
	Департамент инженерного обеспечения
	1 квартал 2026 года

	5
	Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат теплоснабжающих организаций, возникающих в результате отбора теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд, утверждается Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
	Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат теплоснабжающих организаций, возникающих в результате отбора теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд
	Департамент инженерного обеспечения
	1 квартал 2026 года


Руководитель департамента 
инженерного обеспечения




п/п


               Р.А. Сипанс

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                      приложение № 2 

к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального округа «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эффективности  

    Эвенкийского муниципального округа» 



	Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,  подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета Эвенкийского муниципального округа, а также по годам реализации программы

	Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
	Наименование программы, подпрограммы
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	2026
	2027


	2028
	Итого за период 2026 – 2028 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
	«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального округа»
	всего расходные обязательства 
	514
	
	5 800 000 000
	
	3 680 723,33
	3 680 663,33
	3 680 663,33
	11 042 049,99

	
	
	в том числе по ГРБС (Департамент):
	514
	
	5800000000
	
	3 680 723,33
	3 680 663,33
	3 680 663,33
	11 042 049,99

	Подпрограмма 1
	«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Эвенкийском муниципальном округе»
	всего расходные обязательства 
	514
	0502
	5810018100
	244
	48 357,717
	48 357,717
	48 357,717
	145 073,15

	
	
	в том числе по ГРБС (Департамент):
	514
	0502
	5810018100
	244
	48 357,717
	48 357,717
	48 357,717
	145 073,15

	Подпрограмма 2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
	всего расходные обязательства 
	514
	0502
	5820018200
	244
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в том числе по ГРБС (Департамент):
	514
	0502
	5820018200
	244
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 3
	«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального округа» 
	всего расходные обязательства 
	514
	0603
	5831830
	244
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в том числе по ГРБС (Департамент):
	514
	0603
	5831830
	244
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 4
	«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
	всего расходные обязательства 
	514
	0113
	5840000210
	120, 240,8
	26 810,584
	26 750,584
	26 750,584
	80 311,75

	
	
	в том числе по ГРБС (Департамент):
	514
	0113
	5840000210
	120, 240,8
	26 810,584
	26 750,584
	26 750,584
	80 311,75

	Отдельные мероприятия программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мероприятие 1
	Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения
	всего расходные обязательства 
	514
	0502
	5800075770
	800
	1 874 441,60
	1 874 441,60
	1 874 441,60
	5 623 324,80

	
	
	в том числе по ГРБС (Департамент):
	514
	0502
	5800075770
	810
	1 874 441,60
	1 874 441,60
	1 874 441,60
	5 623 324,80

	Мероприятие 2
	Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг
	всего расходные обязательства 
	514
	05 02
	5800075700
	810
	1 669 201,30
	1 669 201,30
	1 669 201,30
	5 007 603,90

	
	
	в том числе по ГРБС (Департамент):
	514
	05 02
	5800075700
	810
	1 669 201,30
	1 669 201,30
	1 669 201,30
	5 007 603,90

	Мероприятие 3
	Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов
	всего расходные обязательства 
	514
	0412
	5800018010
	810
	8 029,70
	8 029,70
	8 029,70
	24 089,10

	
	
	в том числе по ГРБС (Департамент):
	514
	0412
	5800018010
	810
	8 029,70
	8 029,70
	8 029,70
	24 089,10

	Мероприятие 4
	Предоставление субсидий из бюджета Эвенкийского муниципального округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	всего расходные обязательства 
	514
	0505
	5800018030
	810
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в том числе по ГРБС (Департамент):
	514
	0505
	5800018030
	810
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5
	Предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат теплоснабжающих организаций, возникающих в результате отбора теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд
	всего расходные обязательства 
	514
	0502
	5800018040
	810
	53 882,43
	53 882,43
	53 882,43
	161 647,29

	
	
	в том числе по ГРБС (Департамент) :
	514
	0502
	5800018040
	810
	53 882,43
	53 882,43
	53 882,43
	161 647,29

	Мероприятие 6
	Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
	всего расходные обязательства
(Департамент)
	514
	0505
	5800075710
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 7
	Софинансирование субсидии регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
	всего расходные обязательства
(Департамент)
	514
	0505
	58000S5710
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Руководитель департамента инженерного обеспечения                                                п/п                                                                              Р.А. Сипанс
	
	
	
	
	
	                                                                                                                                      приложение № 3 

                                                                                                                 к муниципальной программе 

                                                                                                Эвенкийского муниципального округа

                                                                «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-

                                                                      коммунального хозяйства, повышение энергетической
                                                                    эффективности Эвенкийского муниципального округа» 

	
	

	                                                                                                                                       Информация

                                               об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средств бюджета,

                                                              Эвенкийского муниципального округа, в том числе средства, поступившие из бюджетов других 
                                                                                                             уровней бюджетной системы)


	 
	 
	 
	 
	
	

	Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
	Наименование программы, подпрограммы
	Уровень бюджетной системы/источники финансирования
	Расходы по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2026 год
	2027
	2028
	Итого на период

2026-2028 годы

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа
	«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального округа»
	Всего:
	3 680 723,33
	3 680 663,33
	3 680 663,33
	11 042 049,99

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	3 543 642,90
	3 543 642,90
	3 543 642,90
	10 630 928,70

	
	
	бюджет Эвенкийского МО 
	137 080,43
	137 020,45


	137 020,45 


	411 121,29

	
	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 1
	«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном округе» 
	Всего:
	48 357,717
	48 357,717
	48 357,717
	145 073,15

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Эвенкийского МО 
	48 357,717
	48 357,717
	48 357,717
	145 073,15

	
	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Эвенкийского МО 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 3
	«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального округа»
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Эвенкийского МО 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 4
	«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
	Всего:
	26 810,584
	26 750,584
	26 750,584
	80 311,75

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Эвенкийского МО 
	26 810,584
	26 750,584
	26 750,584
	80 311,75

	
	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отдельные мероприятия 
	Всего:
	3 605 555,03
	3 605 555,03
	3 605 555,03
	10 816 665,09

	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	3 543 642,90
	3 543 642,90
	3 543 642,90
	10 630 928,70

	
	бюджет Эвенкийского МО 
	61 912,13
	61 912,13
	61 912,13
	185 736,39

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1
	 Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.
	Всего:
	1 874 441,60
	1 874 441,60
	1 874 441,60
	5 623 324,80

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	1 874 441,60
	1 874 441,60
	1 874 441,60
	5 623 324,80

	
	
	бюджет Эвенкийского МО 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2
	Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.
	Всего:
	1 669 201,30
	1 669 201,30
	1 669 201,30
	5 007 603,90 

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	1 669 201,30
	1 669 201,30
	1 669 201,30
	5 007 603,90

	
	
	бюджет Эвенкийского МО 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3
	Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.
	Всего:
	8 029,70
	8 029,70
	8 029,70
	24 089,10

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Эвенкийского МО 
	8 029,70
	8 029,70
	8 029,70
	24 089,10

	
	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4
	Предоставление субсидий из бюджета Эвенкийского муниципального округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Эвенкийского МО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5
	Предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат теплоснабжающих организаций, возникающих в результате отбора теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд
	Всего:
	53 882,43
	53 882,43
	53 882,43
	161 647,29

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Эвенкийского МО 
	53 882,43
	53 882,43
	53 882,43
	161 647,29

	
	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6
	Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Эвенкийского МО 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 7
	Софинансирование субсидии регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Эвенкийского МО 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Руководитель департамента инженерного обеспечения                                             п/п                                                                                 Р.А. Сипанс
