[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25»  02  2026                                   п. Тура                                                          № 82-п
       Об утверждении  муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа Красноярского края «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального округа 


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского Края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной  организации  местного самоуправления в Красноярском  крае» постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.10.2025  № 457-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального округа Красноярского края «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального округа», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации  Эвенкийского муниципального района:


-от 07.12.2022 №625-п «Об утверждении муниципальной  программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района на 2023-2025 годы»;

-от 30.11.2023 №658-п «О внесении  изменений в постановление Администрации Эвенкийского  муниципального района от 07.12.2022 №625-п «Об утверждении муниципальной  программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района на 2023-2026 годы»»;


-от 21.08.2024 №405-п  «О внесении  изменений в постановление Администрации Эвенкийского  муниципального района от 07.12.2022 №625-п «Об утверждении муниципальной  программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района на 2023-2026 годы»»;

-от 18.12.2024 №637-п «О внесении  изменений в постановление Администрации Эвенкийского  муниципального района от 07.12.2022 №625-п «Об утверждении муниципальной  программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района на 2023-2027 годы»».
2. 
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района                     И.С. Огольцова.

3. 
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района», подлежит размещению на официальном сайте Эвенкийского муниципального района (https://evenkya.gosuslugi.ru) в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие  с  01.01.2026 года.
Первый заместитель Главы
Эвенкийского муниципального района               п/п                   И.С. Огольцов
приложение
к постановлению

Администрации района
от  «25»  02  2026  № 82-п
Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального округа Красноярского края
«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального округа»
1. Паспорт

 муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа
	«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального округа» (далее – программа)

	Основания для разработки  программы:
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2025 №451-р;

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.10.2025 №457-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации»

	Куратор программы
	Огольцов Игорь Сергеевич - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района.

	Ответственный исполнитель  программы
	Администрация Эвенкийского муниципального района в лице Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района.

	Соисполнители  программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (далее – МКУ «Эвенкияавтодор»).
 «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (далее – Департамент инженерного обеспечения).
Администрации сельских поселений Эвенкийского муниципального района.

	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы
	Подпрограмма 1 «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального округа».

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Эвенкийского муниципального округа».
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном округе».

	Цели 

программы
	Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры  Эвенкийского муниципального округа.

Цель  2. Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального округа.

	Задачи  программы
	Задача 1. Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа и искусственных сооружений на них;

Задача 2. Обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Эвенкийского муниципального округа;

Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;
Задача 4. Создание  условий для  предоставления  транспортных  услуг  населению и организация  транспортного   обслуживания в Эвенкийском  муниципальном  округе.

	
	

	Период реализации программы
	2026 - 2028 годы

	Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период
	Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в Приложении №1 к паспорту  программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период представлен в Приложении №2 к паспорту  программы.

	Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации программы
	Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования - 3 994 789,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год -   1 331 596,6 тыс. рублей.

2027 год -   1 331 596,6 тыс. рублей.

2028 год -   1 331 596,6 тыс. рублей.
За счет средств субсидий краевого бюджета – 2 348 519,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год -   782 839,8  тыс. рублей.                             
2027 год -   782 839,8 тыс. рублей.

2028 год -   782 839,8 тыс. рублей.
Бюджет Эвенкийского муниципального округа – 1 646 270,4  тыс. рублей, из них:

2026 год-   548 756,8 тыс. рублей.                                      

2027 год-   548 756,8 тыс. рублей.

2028 год-   548 756,8 тыс. рублей.


	Перечень объектов капитального строительства 
	Нет


2. Характеристика текущего состояния в сфере транспортной системы Эвенкийского муниципального  округа с указанием основных показателей социально-экономического развития, включая выявление основных  проблем
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Эвенкийского муниципального округа (далее -Эвенкийский МО, Эвенкия) и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.

Одним из элементов транспортной инфраструктуры является дорожное хозяйство, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Состояние и уровень развития автодорог непосредственно влияют и на основные экономические показатели: валовой национальный продукт, уровень цен, доходы бюджета, уровень занятости населения и др.

Дорожное хозяйство Эвенкии представлено круглогодичной региональной дорогой общего пользования, протяженностью 17 км, сезонными зимними автомобильными дорогами местного значения, общей протяженностью 4 118 км. и улично-дорожной сетью 23 сельских населенных пунктов (автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских населенных  пунктов), расположенных на территории Эвенкии, протяженность данной сети составляет 180,2 км.

В связи с отсутствием на территории Эвенкии круглогодичных автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты Эвенкии с краевой сетью дорог общего пользования, зимние автомобильные дороги, устраиваемые на территории Эвенкии, несут основную, а по некоторым направлениям, единственную нагрузку по доставке на территорию округа продуктов питания, горюче-смазочных материалов и товаров народного потребления, обеспечивающих бесперебойную жизнедеятельность муниципального образования, а также поселков, в которых проживают в основном КМНС, находящихся за Полярным Кругом.
Они обеспечивают сезонную автотранспортную доступность в 16 населенных пунктах Эвенкийского МО с населением около 12 тысяч человек. В 10 населенных пунктах, в том числе и поселках, находящихся за Полярным Кругом, автозимники обеспечивают 100% завоз ГСМ, ТНП, строительных материалов и продовольствия.
Протяженность зимних автомобильных дорог Эвенкии составляет 4 118 км.

Все зимние дороги Эвенкии по состоянию на 01.01.2026 года относятся к IIIз технической категории. 
В Эвенкии дорожная сеть оказывает огромное влияние на его социально-экономическое развитие. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения Эвенкии и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории округа - это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

        Улично-дорожная  сеть   поселений  Эвенкии  обеспечивает круглогодичную жизнедеятельность  населения  внутри  поселков, транспортную доступность объектов жилищной и  коммунальной  инфраструктуры, образовательных, культурных, социально-бытовых  объектов. Улично-дорожная  сеть общей  протяженностью 180,2 км  наиболее  развита  в  крупных  населенных  пунктах  Эвенкии п.Тура, с.Байкит и с.Ванавара.  Единственным  населенным  пунктом,  имеющим  асфальтобетонное  покрытие  улиц  и  тротуаров, является  п.Тура.  Улично-дорожная  сеть остальных сельских населенных  пунктов  представлена  гравийным и грунтовым  типами  покрытий.  Особенностью  улично-дорожной  сети  Эвенкии является ее замкнутость внутри сельских населенных пунктов, отсутствие  межпоселенческих  связей  в  летний  период. 
В настоящее время основной целью ставится развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Воздушный транспорт, учитывая географическое расположение Эвенкии, является единственным видом транспорта для внутримуниципального перемещения населения. Населенные пункты Эвенкии не имеют альтернативного вида сообщения. При этом авиасообщение осуществляется исключительно вертолетами, а это слишком дорого. В связи с этим частота авиасообщения с малыми поселениями округа крайне низкая – 1-2 рейса в неделю и реже, а цены на авиабилеты слишком высоки, но даже и они едва покрывают 24% себестоимости выполняемого рейса. Остальные расходы ложатся на плечи  бюджета Эвенкии. Ежегодно на организацию транспортной доступности округ выделяет более 300 млн. рублей.

Из-за большой отдаленности поселков друг от друга и малой пассажироемкостью себестоимость летного часа воздушного судна высокая. Для обеспечения выполнения программы пассажирских перевозок в Эвенкии и обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта  для всех слоев населения необходима финансовая поддержка.
В 2025 году  перевезено воздушным транспортом 12 310 человек. Количество выполненных рейсов в 2024 году  составило  559.  За последние годы наблюдается изменение значений основных показателей количества выполненных рейсов и количества перевезенных пассажиров.
3. Приоритеты  и цели социально-экономического развития в сфере транспортной системы, описание основных  целей и задач программы, прогноз развития 
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Эвенкии, в том числе в удовлетворении спроса населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов. 

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:

-Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р (в редакции от 06.11.2024);

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (в редакции постановления Правительства РФ   от 01.12.2025 №1968);
-Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края  от 30.09.2013   № 510-п (в редакции постановления Правительства Красноярского  края от 11.11.2025 №1008-п).
Для эффективного управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства необходимо достижение целей и выполнение задач, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального округа».

В соответствии с приоритетами определены цели программы:
Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального округа.
Для полного и эффективного развития транспортной инфраструктуры Эвенкии планируется решить следующие задачи:
-развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкии  и искусственных сооружений на них;

-обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских населенных  пунктов Эвенкийского МО;

-создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального округа.
К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность авиатранспортных услуг и услуг автомобильного транспорта. Достижение данной цели возможно путем развития региональных перевозок, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах.

Для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкии в доступных транспортных услугах планируется решить следующую задачу:

-создание  условий для  предоставления  транспортных  услуг  населению и организация  транспортного   обслуживания в Эвенкийском  муниципальном  округе.
4.Прогноз конечных результатов программы

В результате своевременной и в полном объеме реализации программы:

Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов в 2026-2028 годах составляет 4 118км;
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских населенных  пунктов, работы по  содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов в 2026-2028 годах будет составлять  180,2км;

Удельный вес протяженности улично-дорожной  сети   сельских  населенных пунктов, на  которых  произведен комплекс  работ  по  текущему  ремонту, к  общей  протяженности улично-дорожной  сети к 2028 году  составит  1,05%;
Количество перевезенных (отправленных)  пассажиров в  2026-2028 годах составит  240 575 человек, в том числе пригородным автомобильным  транспортом - 1 284 человек,  воздушным  транспортом – 12 310 человек  ежегодно.
5. Информация по подпрограммам и отдельным  мероприятиям программы
      В рамках программы  реализуется  четыре подпрограммы, призванных обеспечить достижение поставленных целей и решение программных задач:

Подпрограмма 1. Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального округа.
Сроки реализации  подпрограммы: 2026-2028 годы.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить развитие, модернизацию и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа  и искусственных сооружений на них.
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских населенных  пунктов Эвенкийского муниципального округа.

Сроки реализации  подпрограммы: 2026-2028 годы.

Реализация подпрограммы позволит  обеспечить  сохранность и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Эвенкийского муниципального округа.
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Срок реализации подпрограммы: 2026 – 2028 годы.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Подпрограмма 4. Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном  округе».
Срок реализации подпрограммы: 2026 – 2028 годы.
Реализация подпрограммы  позволит создать  условия для  предоставления  транспортных  услуг  населению и организация  транспортного   обслуживания в Эвенкийском  муниципальном  округе.
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и их сбалансированное решение:

-поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном округе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального округа в авиатранспортных услугах;

-поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном округе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального округа в автомобильных услугах;
-поддержка автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном округе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального округа  в автомобильных услугах для всех слоев населения.

Достижимость и измеряемость поставленных целей и задач обеспечивается за счет установления значений целевых показателей результативности на весь период действия подпрограмм по годам их реализации.
Реализация отдельных мероприятий программой  не  предусмотрена.
6. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Муниципальная  программа состоит из подпрограмм и не содержит отдельных мероприятий.

7. Информация об основных мерах правового регулирования в сфере транспортной  системы  
Основные меры правового регулирования в транспортной системе Эвенкии, направленные на достижение целей и конечных результатов программы приведены в приложении № 1 к  программе.

8. Информация о распределении планируемых  расходов по отдельным  мероприятиям программы, подпрограммам 
Информация о планируемых расходах по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета Эвенкийского МО, а также по годам реализации программы  представлена в приложении № 2 к  программе.
9. Информация об источниках  финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы

Информация об источниках финансирования подпрограмм за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального округа, в том числе средств, поступивших из других уровней бюджетной  системы, представлена в приложении №3 к программе.
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

 В рамках программы  оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам не предусмотрено.

	
	приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы

Эвенкийского муниципального округа
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального округа» 
Перечень целевых показателей и показателей результативности 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№  п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес  показателя

Источник информации

Год, предшествующий реализации программы

2025
Годы реализации муниципальной программы Эвенкийского МО
2026 
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

1
Цель 1. Развитие эффективной  транспортной  инфраструктуры Эвенкийского  муниципального  округа
Целевой показатель 1. Протяженность зимних  автомобильных  дорог, работы по устройству  и содержанию  которых  выполняются  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов

км

х

 Ведомственная отчетность.
 4 118      
4 118
4 118
4 118
Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных  дорог  общего пользования местного значения  сельских  населенных пунктов, работы по   содержанию  которых  выполняются  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов
км

х

Официальные данные Красноярскстат
180,2
180,2
180,2
180,2
Целевой показатель 3.                  Удельный вес протяженности улично-дорожной  сети   сельских  населенных пунктов, на  которых  произведен комплекс  работ  по  текущему  ремонту, к  общей  протяженности улично-дорожной  сети

%

х

Ведомственная  отчетность

0,77
0,30
0,34
0,41
1.1.
Задача  1:  развитие, модернизация и обеспечение  сохранности  сети  зимних  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного значения Эвенкийского  муниципального  округа  и  искусственных  сооружений  на  них

1.1.1.
Подпрограмма  1. Устройство и содержание  автозимников Эвенкийского  муниципального  округа
Протяженность зимних  автомобильных  дорог, работы по устройству  и содержанию  которых  выполняются  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов

км

0,20
Ведомственная отчетность.
 4 118
4 118
4 118

4 118
1.2.
Задача 2: Обеспечение сохранности и повышение  уровня  транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной  сети  сельских  населенных  пунктов  Эвенкийского  муниципального  округа.

1.2.1.
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной  сети сельских  населенных пунктов Эвенкийского  муниципального  округа 

Протяженность автомобильных  дорог  общего пользования местного значения  сельских  населенных пунктов, работы по  и содержанию  которых  выполняются  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов

км

0,19
Официальные данные Красноярскстат
180,2
180,2
180,2
180,2
Протяженность улично-дорожной  сети сельских населенных пунктов, на которой проведен комплекс  работ по  текущему  ремонту

м

0,19
Ведомственная  отчетность

1389

540

620

740

1.3.
Задача  3. Создание  условий для  эффективного, ответственного и  прозрачного управления  финансовыми  ресурсами  в  рамках  выполнения  установленных  функций  и  полномочий.
1.3.1.
Подпрограмма 3. Обеспечение  реализации муниципальной  программы

Исполнение  бюджетных  ассигнований, предусмотренных Подпрограммами  «Устройство и содержание  автозимников  Эвенкийского  муниципального  округа» и «Содержание и ремонт улично-дорожной  сети сельских населенных  пунктов Эвенкийского муниципального  округа»
%

0,09
Администрация ЭМР

100

100

100

100
Соблюдение  сроков представления  главным  распорядителям годовой  бюджетной  отчетности

%

0,09

Администрация ЭМР
100

100

100

100

2
Цель 2. Повышение  доступности транспортных  услуг  для  населения  и  экономики Эвенкийского муниципального округа
Целевой показатель 4. Количество перевезенных (отправленных)  пассажиров автомобильным, в том числе пригородным,  и  воздушным  транспортом

Чел.

х

Ведомственная  отчетность

240 575
240 575
240 575
240 575
2.1.
Задача 4. Создание условий для предоставления транспортных  услуг  населению  и  организация  транспортного  обслуживания  населения  в  Эвенкийском муниципальном  округе.
2.1.1.
Подпрограмма 4. Обеспечение  выполнения программы  внутримуниципальных пассажирских перевозок  в  Эвенкийском  муниципальном  округе.

Воздушный транспорт

Транспортная  подвижность населения (количество рейсов/количество жителей)

Ед.

0,03
Ведомственная  отчетность

Не менее

0,04

Не менее

0,04

Не менее

0,04

Не менее

0,04

Объем субсидий на 1 пассажира, руб.

Руб./чел

0,03
Ведомственная  отчетность

Не менее   26428,59

 Не менее 28 024,00

 Не менее 28 024,00

 Не менее 28 024,00

Процент  оплаты от предельного  тарифа

%

0,03
Ведомственная  отчетность

Не более

37

Не более

38
Не более

38
Не более

38

Пригородный автомобильный транспорт
Транспортная  подвижность населения (количество рейсов/количество жителей)

Ед.

0,03
Ведомственная  отчетность

Не менее 0,04

Не менее 0,04

Не менее 0,04

Не менее 0,04

Объем субсидий на 1 пассажира, руб.

Руб./чел

0,03
Ведомственная  отчетность

3 601,08

Не менее 2 240,78

Не менее 2 240,78

Не менее 2 240,78

Процент  оплаты от предельного  тарифа

%

0,03
Ведомственная  отчетность

100

100

100

100

Автомобильный транспорт

Транспортная  подвижность населения (количество рейсов/количество жителей)

Ед.

0,02
Ведомственная  отчетность

4,38

4,51

4,51

4,51

Объем субсидий на 1 пассажира, руб.

Руб./чел

0,02
Ведомственная  отчетность

629,56

701,91

701,91

701,91
Процент  оплаты от предельного  тарифа

%

0,02
Ведомственная  отчетность

89
89
89
89
Первый заместитель Главы
Эвенкийского муниципального района                                п/п                                                                           И.С. Огольцов


	приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы

Эвенкийского муниципального округа
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального округа»
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые  показатели

Единица  измерения

Очередной финансовый год

Плановый период по годам
Долгосрочный период по годам
2026
2027
2028
2029
2030
Цель 1. Развитие эффективной  транспортной  инфраструктуры Эвенкийского  муниципального  округа
1

Протяженность зимних  автомобильных  дорог, работы по устройству  и содержанию  которых  выполняются  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов

км

4 118 
4 118
4 118
4 118
4 118
2
Протяженность автомобильных  дорог  общего пользования местного значения  сельских  населенных  пунктов, работы по  и содержанию  которых  выполняются  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов

км

180,2
180,2
180,2
180,2
180,2
3
Удельный вес протяженности улично-дорожной  сети   сельских  населенных пунктов, на  которых  произведен комплекс  работ  по  текущему  ремонту, к  общей  протяженности улично-дорожной  сети

%

0,30
0,34
0,41
0,20
0,10
Цель 2. Повышение  доступности транспортных  услуг  для  населения  и  экономики Эвенкийского муниципального округа
4

Количество  перевезенных (отправленных) пассажиров    автомобильным, в том числе пригородным,  и  воздушным  транспортом

чел.

240 575
240 575
240 575
240 575
240 575



Первый заместитель Главы
Эвенкийского муниципального района                                п/п                                                                    И.С. Огольцов
	            приложение № 1

к муниципальной программе

Эвенкийского муниципального  округа

«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального округа»
Основные меры правового регулирования в сфере транспортной системы, направленные
на достижение цели  и (или) конечных результатов программы

№ п/п

Форма нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта
1
2
3
4
5
1

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
Положение о порядке оказания муниципальной поддержки в форме субсидирования недополученных доходов  организациям воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района на 2026 год.

Департамент инженерного обеспечения

Администрации ЭМР
Принят, внесение  изменений  в  действующий  НПА
2

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района 
 Положение о порядке организации и проведения открытого конкурса на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского муниципального района и порядка предоставления субсидии перевозчикам.

Департамент инженерного обеспечения
Администрации

ЭМР
Принят, внесение  изменений  в  действующий  НПА
3

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района 
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в посёлке Тура по регулируемым маршрутам

Департамент инженерного обеспечения
Администрации

ЭМР
Принят, внесение  изменений  в  действующий  НПА
4

Постановление  Администрации Эвенкийского муниципального района 

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим населению регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в селе Ванавара по регулируемым маршрутам

Департамент инженерного обеспечения
Администрации

ЭМР
Принят, внесение  изменений  в  действующий  НПА
Первый заместитель Главы   

Эвенкийского муниципального района                                                п/п                                                                                      И.С. Огольцов
приложение № 2
к муниципальной программе 
Эвенкийского муниципального округа

«Поддержка транспортной системы

Эвенкийского муниципального округа»

Распределение планируемых расходов по отдельным  мероприятиям программы, 

подпрограммам с указанием главных распорядителей средств

 бюджета Эвенкийского  МО, а также по годам реализации  программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных  средств (далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации

Расходы по годам, (тыс. руб.)

Итого  на период

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2026
2027
2028
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа

Поддержка транспортной системы

 Эвенкийского муниципального округа 

всего расходные обязательства по программе

Х

Х
57 0 00 00000
Х

1 331 596,6

1 331 596,6

1 331 596,6

3 994 789,8
в том числе по  ГРБС: Администрация ЭМР

Х
Х
57 0 00 00000
Х

1 331 596,6

1 331 596,6

1 331 596,6

3 994 789,8
Подпрограмма 1

Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального округа

всего расходные обязательства по подпрограмме

501
04 09

57 1 00 00000

Х

795 239,8

795 239,8

795 239,8

2 385 719,4
в том числе по ГРБС: Администрация ЭМР
501

04 09

57 1 00 SД190

240

783 639,8

783 639,8

783 639,8

2 350 919,4
в том числе по ГРБС: Администрация ЭМР
501

04 09

57 1 00 1Д910

244

1 600,0

1 600,0

1 600,0

4 800,0
в том числе по ГРБС: Администрация ЭМР
501

04 09

57 1 00 1Д900

240

6 000,0

6 000,0

6 000,0

18 000,0
в том числе по ГРБС: Администрация ЭМР
501

04 09

57 1 00 1Д600

240

4 000,0

4 000,0

4 000,0

12 000,0
Подпрограмма 2

Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Эвенкийского муниципального округа

всего расходные обязательства по подпрограмме

501

Х

57 4 00 00000

Х

71 823,2

71 823,2

71 823,2

215 469,6
в том числе по ГРБС: Администрация села Байкит
200
Х

57 4 00 00000

Х

14 684,1
14 684,1
14 684,1
44 052,4

200
04 09
57 4 00 1Д700
240
14 684,1
14 684,1
14 684,1
44 052,4

в том числе по ГРБС: Администрация поселка Тура
210
Х

57 4 00 00000

Х

22 633,4
22 633,4
22 633,4
67 900,3

210
04 09
57 4 00 1Д700
240
22 633,4
22 633,4
22 633,4
67 900,3

в том числе по ГРБС: Администрация поселка Куюмба
221
Х

57 4 00 00000

Х

840,0
840,0
840,0
2 520,0

221
04 09
57 4 00 1Д700
240
840,0
840,0
840,0
2 520,0

в том числе по ГРБС: Администрация поселка Суломай
223
Х

57 4 00 00000

Х

900,0
900,0
900,0
2 700,0

223
04 09
57 4 00 1Д700
240
900,0
900,0
900,0
2 700,0

в том числе по ГРБС: Администрация поселка Бурный
225
Х

57 4 00 00000

Х

80,0
80,0
80,0
240,0

225
04 09
57 4 00 1Д700
240
80,0
80,0
80,0
240,0

в том числе по ГРБС: Администрация поселка Суринда
227
Х

57 4 00 00000

Х

70,0
70,0
70,0
210,0

227
04 09
57 4 00 1Д700
240
70,0
70,0
70,0
210,0

в том числе по ГРБС: Администрация поселка Кузьмовка
228
Х

57 4 00 00000

Х

30,0
30,0
30,0
90,0

228
04 09
57 4 00 1Д700
240
30,0
30,0
30,0
90,0

в том числе по ГРБС: Администрация села Ванавара
300
Х

57 4 00 00000

Х

19 228,4
19 228,4
19 228,4
57 685,1

300
04 09
57 4 00 1Д700
240
19 228,4
19 228,4
19 228,4
57 685,1

в том числе по ГРБС: Администрация поселка Чемдальск
888
Х

57 4 00 00000

Х

70,0
70,0
70,0
210,0

888
04 09
57 4 00 1Д700
240
70,0
70,0
70,0
210,0

в том числе по ГРБС: Администрация поселка Муторай
889
Х

57 4 00 00000

Х

200,0
200,0
200,0
600,0

889
04 09
57 4 00 1Д700
240
200,0
200,0
200,0
600,0

в том числе по ГРБС: Администрация поселка Нидым
904
Х

57 4 00 00000

Х

500,0
500,0
500,0
1 500,0

904
04 09
57 4 00 1Д700
240
500,0
500,0
500,0
1 500,0

в том числе по ГРБС: Администрация поселка Тутончаны
913
Х

57 4 00 00000

Х

100,0
100,0
100,0
300,0

913
04 09
57 4 00 1Д700
240
100,0
100,0
100,0
300,0

в том числе по ГРБС: Администрация поселка Эконда
922
Х

57 4 00 00000

Х

250,0
250,0
250,0
750,0

922
04 09
57 4 00 1Д700
240
250,0
250,0
250,0
750,0

в том числе по ГРБС: Администрация ЭМР
501

04 09

57 4 00 1Д500

240

12 237,3

12 237,3

12 237,3

36 711,9
Подпрограмма 3

Обеспечение реализации муниципальной программы

всего расходные обязательства по подпрограмме

501
04 09
57 2 00 00000

Х

17 725,6

17 725,6

17 725,6

53 176,8
в том числе по ГРБС: Администрация ЭМР
501

04 09

57 2 00 00200

110

14 729,8

14 729,8

14 729,8

44 189,4
в том числе по ГРБС: Администрация ЭМР
501

04 09

57 2 00 00200

240

2 915,5

2 915,5

2 915,5

8 746,5
в том числе по ГРБС: Администрация ЭМР
501

04 09

57 2 00 00200

850

80,3

80,3

80,3

240,9
Подпрограмма 4 
Обеспечение выполнения  программы  внутримуниципальных  перевозок в Эвенкийском  муниципальном  округе 
Всего расходные обязательства по подпрограмме
Х

Х

57 3 00 00000

Х

446 808,0

446 808,0

446 808,0

1 340 424,0
в том числе по ГРБС: Администрация села Байкит
200
Х
57 3 00 10570
Х

13 701,3
13 701,3

13 701,3

41 104,0
200
04 08

57 3 00 10570
811

13 701,3
13 701,3

13 701,3

41 104,0
в том числе по ГРБС: Администрация поселка Тура
210
Х
57 3 00 10570
Х

27 041,4
27 041,4

27 041,4

81 124,2
210
04 08

57 3 00 10570
811

27 041,4
27 041,4

27 041,4

81 124,2
в том числе по ГРБС: Администрация села Ванавара
300
Х
57 3 00 10570
Х

5 680,7
5 680,7

5 680,7

17 042,0
300
04 08

57 3 00 10570
811

5 680,7
5 680,7

5 680,7

17 042,0
в том числе по ГРБС: Администрация ЭМР

501
Х

57 3 00 00000

Х

398 000,0

398 000,0
398 000,0
1 194 000,0
501

04 08

57 3 00 12300

810

398 000,0
398 000,0

398 000,0

1 194 000,0

в том числе по ГРБС: Департамент инженерного обеспечения
514
Х

57 3 00 12400

Х

2 384,62
2 384,62
2 384,62
7 153,86

514

04 08

57 3 00 12400

811

2 384,62

2 384,62

2 384,62

7 153,86




Первый заместитель Главы   

Эвенкийского муниципального района                                                 п/п                                                                       И.С. Огольцов
приложение № 3
к муниципальной программе 

Эвенкийского муниципального округа

 «Поддержка транспортной системы 

Эвенкийского муниципального округа»

 Информация

Об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий  программы (средства бюджета 

Эвенкийского МО, в том числе средства, поступившие из бюджетов других  уровней бюджетной системы)
	Статус
	Наименование  программы, подпрограммы
	Уровень бюджетной  системы/источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год


	
	
	
	Итого за период

	Муниципальная программа
	Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального округа»


	Всего
	1 331 596,6


	1 331 596,6


	1 331 596,6


	
	
	
	3 994 789,8

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	782 839,8
	782 839,8
	782 839,8
	
	
	
	2 348 519,4

	
	
	Бюджет Эвенкийского МО
	548 756,8
	548 756,8
	548 756,8
	
	
	
	1 646 270,4

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального округа

	Всего
	795 239,8
	795 239,8
	795 239,8
	
	
	
	2 385 719,4

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	782 839,8
	782 839,8
	782 839,8
	
	
	
	2 348 519,4

	
	
	Бюджет Эвенкийского МО
	12 400,0
	12 400,0
	12 400,0
	
	
	
	37 200,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Эвенкийского муниципального округа
	Всего
	71 823,2
	71 823,2
	71 823,2
	
	
	
	215 469,6

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Эвенкийского МО
	71 823,2
	71 823,2
	71 823,2
	
	
	
	215 469,6

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


	Подпрограмма 3
	Обеспечение реализации муниципальной программы
	Всего 
	17 725,6
	17 725,6
	17 725,6
	
	
	
	53 176,8

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Эвенкийского МО
	17 725,6
	17 725,6
	17 725,6
	
	
	
	53 176,8

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4
	Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном округе
	Всего
	446 808,00
	446 808,0
	446 808,0
	
	
	
	1 340 424,0

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Эвенкийского МО
	446 808,00
	446 808,0
	446 808,0
	
	
	
	1 340 424,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Первый заместитель Главы
Эвенкийского муниципального района                                           п/п                                                                   И.С. Огольцов
2

