приложение № 4
к муниципальной программе 

Эвенкийского муниципального 

округа  «Поддержка 
транспортной  системы 
Эвенкийского муниципального
 округа» 

ПОДПРОГРАММА 1
«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального округа» 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.
	Наименование  подпрограммы
	«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального округа» (далее – подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется  подпрограмма
	«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального округа» 

	Главный распорядитель бюджетных  средств
	Администрация Эвенкийского муниципального района 

	Исполнитель подпрограммы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление  автомобильных  дорог  по  Эвенкийскому  муниципальному  району» (далее – МКУ «Эвенкияавтодор») 

	Цели  и задачи подпрограммы
	Цель подпрограммы:

- развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского МО и искусственных сооружений на них.
Задачи подпрограммы:

	
	           1. Выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского МО и искусственных сооружений на них в соответствии  с  требованиями  нормативных  документов;

          2. Выполнение всего комплекса работ по оптимизации и совершенствованию банков и баз данных по находящимся на государственном кадастровом учете земельных и лесных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования местного значения Эвенкийского МО (автозимниками) и искусственными сооружениями на них;  приведение границ полосы отвода автозимников в соответствие с требованиями  законодательства; техническая паспортизация автозимников и искусственных сооружений  на них;  диагностика, обследование и оценка  технического состояния автозимников и искусственных сооружений  на них; изыскания и проектирование автозимников; компенсационное  лесовосстановление на площадях, равных  очищенной  от нежелательной растительности постоянной  полосы отвода автозимников.


	 Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
	      Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского МО,  работы по устройству и  содержанию которых  выполняются  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов;

     Значения показателей результативности  подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

	Сроки  реализации подпрограммы 
	2026 - 2028 годы

	Информация по ресурсному  обеспечению подпрограммы
	Объем финансирования на 2026-2028 годы –                            2 385 719,4 тыс. рублей, из них:
     - за счет средств субсидий из краевого бюджета  –  2 348 519,4 тыс. рублей, из них:

      в 2026 году -   782 839,8 тыс. рублей;

      в 2027 году -   782 839,8 тыс. рублей;

      в 2028 году -   782 839,8 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Эвенкийского МО –                   37 200,0 тыс. рублей, из них:

в 2026 году -  12 400,0 тыс. рублей;
в 2027 году -  12 400,0 тыс. рублей;
в 2028 году -  12 400,0 тыс. рублей.


	
	
	
	
	


2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ.
2.1. Постановка общей проблемы Эвенкийского МО и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Состояние и уровень развития автодорог непосредственно влияют и на основные экономические показатели: валовой национальный продукт, уровень цен, доходы бюджета, уровень занятости населения и др.
В Эвенкийском МО дорожная сеть оказывает огромное влияние на его социально-экономическое развитие. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения Эвенкийского МО и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории округа - это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Согласно плану, основной целью данного документа ставится развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Также предусмотрены мероприятия, которые позволят выполнить работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

В рамках реализации подпрограммных мероприятий муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»  годы Эвенкийский муниципальный район получает возможность привлечения субсидий из краевого бюджета на устройство и содержание автомобильных дорог сезонного использования (автозимников), общей протяженностью 4 118 км и проходящих по территории Эвенкийского  МО. Обязательным условием участия в программных мероприятиях края является наличие у Эвенкийского МО программы, гарантирующей финансирование программных мероприятий в объеме, составляющем не менее 0,1 процентов выделяемой субсидии.
Мероприятиями подпрограммы предусмотрено:

-выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского МО и искусственных сооружений на них в соответствии  с  требованиями  нормативных  документов;

-выполнение всего комплекса работ по оптимизации и совершенствованию банков и баз данных по находящимся на государственном кадастровом учете земельных и лесных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования местного значения Эвенкийского МО (автозимниками) и искусственными сооружениями на них; приведение границ полосы отвода автозимников в соответствие с требованиями  законодательства; техническая паспортизация автозимников и искусственных сооружений  на них;  диагностика, обследование и оценка  технического состояния автозимников и искусственных сооружений  на них; изыскания и проектирование автозимников; компенсационное  лесовосстановление на площадях, равных  очищенной от нежелательной  растительности  постоянной  полосы  отвода автозимников.      

Указанные мероприятия   являются  постоянной  работой  в  рамках  устройства и  содержания  автозимников  Эвенкийского МО.

2.2. Основная цель и задачи,  сроки реализации подпрограммы, показатели результативности подпрограммы.
Развитие дорожной отрасли будет направлено на удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном комфортном и безопасном перемещении грузов по территории Эвенкийского округа с использованием зимних автодорожных путей сообщения.

Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа и искусственных сооружений на них.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1. Выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа и искусственных сооружений на них в соответствии  с  требованиями  нормативных  документов.

2. Выполнение всего комплекса работ по оптимизации и совершенствованию банков и баз данных по находящимся на государственном кадастровом учете земельных и лесных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа (автозимниками) и искусственными сооружениями на них; приведение границ полосы отвода автозимников в соответствие с требованиями  законодательства; техническая паспортизация автозимников и искусственных сооружений  на них;  диагностика, обследование и оценка  технического состояния автозимников и искусственных сооружений  на них; изыскания и проектирование автозимников; компенсационное  лесовосстановление на площадях, равных  очищенной  от  нежелательной  растительности  постоянной  полосы  отвода автозимников;

Необходимо отметить, что в связи со вступлением в силу Постановления  Правительства РФ от 18.05.2022 № 897 «Об утверждении правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, предусмотренном частью 4 статьи 63.1 Лесного Кодекса Российской Федерации, о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 07.05.2019 № 556 и внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, Решений государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
    
Эвенкийским районным Советом депутатов принято Решение от 17.12.2013 № 3-1248-17 «О создании муниципального дорожного фонда Эвенкийского  муниципального района» (в редакции решений ЭРСД от 21.03.2015 № 3-1372-22, от 15.10.2021 № 5-1953-1), предусматривающее  выделение  средств на  компенсационное  лесовосстановление  при  выполнении  работ  по  содержанию  зимних  автодорог.    Изменения законодательства  РФ в части автомобильных дорог, проходящих по землям  лесного фонда, заключаются  в  следующем:

-при  выполнении  работ  по  очистке  полосы  отвода  автомобильных  дорог  общего  пользования  от  нежелательной  растительности  на органы  управления  дорожным  хозяйством  возлагаются  обязанности по  компенсационному  лесовосстановлению  (посадке  семян с открытой  или  закрытой  корневой  системой) на  площадях,  равных  площадям очищенной  полосы  отвода  автомобильных  дорог. 
Учитывая, что  работы  по  очистке  полосы  отвода  МКУ «Эвенкияавтодор»  активно велись   в  2018-2022 годах, продолжение планируется и  в  дальнейшем, исполнение  законодательства  РФ  в  части  использования  лесного  фонда  становится  постоянной  работой  МКУ «Эвенкияавтодор»  как  органа  управления  дорожным  хозяйством Эвенкийского  муниципального  округа.

Состав  работ  по  компенсационному  лесовосстановлению   предусматривает  разработку   проекта лесовосстановления  по  каждому  лесничеству, на  территории  которых  производились  работы  по  очистке  полосы  отвода. С 2023 года  разработка  проекта  осуществляется Поставщиком, определяемым путем  проведения  конкурсных  процедур  в  соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,   с последующим выполнением работ  по  компенсационному  лесовосстановлению  с  выдачей  МКУ «Эвенкияавтодор»  подтверждающих  документов  и  предоставления  отчета  в  Министерство  лесного  хозяйства  Красноярского  края об исполнении  требований  законодательства  РФ.
В случае необходимости, будут проводиться  работы  по  технической  паспортизации  автозимников.
В 2022 году были завершены  работы  по  формированию  банков  и  баз  данных, установлению  границ  полосы  отвода,  оформлению земель, занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановке на государственный кадастровый учет зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа.  В  то же  время  данная работа    продолжается. Разносторонние  аспекты  и множество  нюансов  по данной  тематике, регулярно изменяющееся  законодательство Российской  Федерации  в  отношении  автомобильных дорог, использования земель  лесного  фонда, привело к необходимости в ее определении как   постоянной  рутинной  работы  МКУ «Эвенкияавтодор». Продолжается  работа по  приведению границ полосы отвода в соответствие  с  положениями  Федерального законодательства, корректировке документов по планировке территории, приведению  в  соответствие  правоустанавливающих  документов  оптимизированным  наименованиям  автозимников,  переводу  земель   лесного  фонда  в  земли  промышленности,  подготовке и утверждению актов несоответствия  объемов  леса, указанных  в  проектах  освоения  лесов, фактическим объемам в полосе  отвода  автозимников, и множеству  других  аспектов.   
Подпрограммой   предусматривается   выполнение  указанных  работ.  

Сроки реализации подпрограммы 2026-2028гг. 
Достижимость и измеряемость поставленной цели, а также конечные социально-экономические результаты характеризуются показателями результативности  подпрограммы, которые представлены в Приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета и бюджета Эвенкийского МО. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Получателем бюджетных средств, с функцией муниципального заказчика по выполнению мероприятий подпрограммы, является  МКУ «Эвенкияавтодор».

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

В целях софинансирования расходных обязательств Эвенкийского МО на устройство и содержание  автозимников, бюджету Эвенкийского муниципального округа из бюджета Красноярского края предоставляется Субсидия в соответствии с «Порядком  предоставления субсидии бюджету Эвенкийского муниципального района Красноярского края на устройство и содержание зимних автомобильных дорог  общего пользования местного  значения за счет средств дорожного  фонда  Красноярского  края»,  утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от  02.03.2020  №131-п «Об утверждении порядков предоставления  и  распределения субсидий бюджетам  муниципальных  образований Красноярского края в рамках реализации  мероприятий подпрограммы  «Дороги  Красноярья» государственной программы  Красноярского края «Развитие  транспортной  системы»  (в редакции постановлений Правительства Красноярского  края от 04.05.2021 № 273-п, от 21.01.2022 № 43-п, от 28.07.2022 № 665-п, от 14.02.2023 № 127-п, от 17.10.2023 №820-п, от 05.12.2023 №954-п, от 22.03.2024 № 194-п, от 25.06.2024 №452-п, от 18.10.2024 №-757-п) при соблюдении  следующих  условий:
а) наличие подписанного Главой Эвенкийского муниципального района перечня зимних автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения, устройство и содержание которых осуществляется за счет средств Субсидии;
б) наличие  муниципального контракта на устройство  и  содержание  зимних  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения, содержащего  условия  о  банковском  сопровождении  указанного  контракта (при  условии, что муниципальным правовым  актом  определены  случаи  осуществления  банковского  сопровождения  муниципальных  контрактов);

в) заключение  соглашения  о  предоставлении  из  краевого  бюджета Субсидии  бюджету  Эвенкийского  МО, предусматривающего  обязательства  муниципального  образования  по  исполнению  расходных  обязательств, в целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия, и ответственность за  неисполнение  предусмотренных  указанным  соглашением  обязательств.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии, заключенного между Министерством транспорта Красноярского края и Администрацией Эвенкийского муниципального района.

Для заключения соглашения о предоставлении  Субсидии   Администрация Эвенкийского муниципального района  представляет в Министерство транспорта Красноярского края в срок не позднее  15  января  текущего финансового  года  с  сопроводительным  письмом следующие документы:

а) выписку из решения о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной  росписи  местного бюджета),  подтверждающую наличие бюджетных  ассигнований на финансовое обеспечение  расходных  обязательств, в целях софинансирования  которых предоставляется  Субсидия;
б) подписанный Главой Эвенкийского муниципального района перечень зимних  автомобильных дорог общего  пользования  местного  значения, устройство и содержание которых осуществляется за счет средств Субсидии;
в) заверенные главой Эвенкийского муниципального района: копию договора о банковском сопровождении муниципального контракта, заключенного на устройство и содержание зимних автомобильных дорог; копию муниципального контракта на устройство и содержание зимних автомобильных дорог, содержащего условия о банковском сопровождении указанного контракта (при условии, что муниципальным правовым актом определены случаи осуществления банковского сопровождения муниципальных контрактов).

Расходование средств субсидии осуществляется на выполнение работ по устройству и содержанию автозимников, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Текущее управление  реализацией подпрограммы осуществляется МКУ «Эвенкияавтодор», которое  несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

МКУ «Эвенкияавтодор» осуществляется:

-конкурсный отбор исполнителей подпрограммных мероприятий;

-координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
-подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.10.2025 №457-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации»;

-ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Эвенкияавтодор» ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

В случае необходимости изменения финансирования мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году и плановом периоде разрабатывается проект постановления Администрации Эвенкийского муниципального района о внесении изменений в подпрограмму не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете  Эвенкийского МО в Эвенкийский районный Совет депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы и степени достижения целей и решения задач установлен следующий  показатель  результативности:
1. Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и  содержанию которых выполняются  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов, в  2026-2028 годах – 4 118 (до ноября 2023г. - 4 142км, с ноября 2023 по июнь 2025 – 4 128 км) км.
Автозимники - единственная транспортная артерия между населенными пунктами Эвенкийского МО. Только по зимней автодороге можно перевозить многие виды грузов, не говоря уже о том, что такой вид наземных перевозок значительно дешевле, чем использование авиационного транспорта. Количество сельских поселений округа, обеспеченных в рамках данной подпрограммы зимними автомобильными дорогами, составляет  16 поселков  с  населением  около  12  тысяч  человек.  В  10  населенных  пунктах, в  том  числе  находящихся  за  Полярным  кругом,  автозимники  являются   единственным  транспортным  сообщением,  по  которому  обеспечивается  завоз  100%  ГСМ, товаров  народного  потребления, строительных  материалов  и  продовольствия.        

Таким  образом, социальный  и  экономический  эффект  от  производства работ  по  устройству  и  содержанию  зимних  автомобильных  дорог  неизмерим,  так  как  зимники  являются  неотъемлемым  элементом  обеспечения  жизнедеятельности  поселений.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

приложение №1 

к подпрограмме  1 «Устройство

и содержание автозимников

Эвенкийского 

муниципального округа»
Перечень  и значения показателей результативности  подпрограммы
	
	
	

	
	
	

	№ № п/п
	Цель,

показатель результативности
	Единица измерения
	Источник

информации
	Годы реализации подпрограммы

	
	
	
	
	2026   год
	2027  год
	2028 год
	
	
	

	Цель: развитие, модернизация и  обеспечение  сохранности  сети  зимних  автомобильных  дорог общего  пользования местного значения   Эвенкийского  муниципального округа  и  искусственных  сооружений  на  них.

	Задача 1. Выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа и искусственных сооружений на них в соответствии  с  требованиями  нормативных  документов.

	Задача 2. Выполнение всего комплекса работ по оптимизации и совершенствованию банков и баз данных по находящимся на государственном кадастровом учете земельных и лесных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа (автозимниками) и искусственными сооружениями на них; приведение границ полосы отвода автозимников в соответствие с требованиями  законодательства; техническая паспортизация автозимников и искусственных сооружений  на них;  диагностика, обследование и оценка  технического состояния автозимников и искусственных сооружений  на них; изыскания и проектирование автозимников; компенсационное  лесовосстановление на площадях, равных  очищенной  от  нежелательной  растительности  постоянной  полосы  отвода автозимников.

	1.
	Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения,  работы по  устройству  и  содержанию  которых  выполняются  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов
	км
	МКУ «Эвенкияавтодор»
	4 118 
	4 118
	4 118
	
	
	


Начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление  автомобильных  дорог  по
Эвенкийскому  муниципальному  району»                                                                                                                   С.Г. Козак
	приложение № 2 

к подпрограмме 1 «Устройство и
содержание автозимников
Эвенкийского муниципального
округа»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых  результатов


	Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
	ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы  (тыс. руб.) по годам
	Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2026      год


	2027 год
	2028 год
	
	
	
	Итого за период
	

	Цель: Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа и искусственных сооружений на них.

	Задача 1. Выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа и искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями  нормативных документов.

	Мероприятия по устройству и содержанию автозимников Эвенкийского муниципального округа.


	Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
	501
	04 09
	57100SД190
	244
	783 639,8
	783 639,8
	783 639,8
	
	
	
	2 350 919,4
	Устройство и содержание  
4 118  км автозимников, обеспечение 16 поселков автотранспортным сообщением с краевым центром  в 2026-2028 годах, соответствие документов на  автозимники Эвенкийского МО требованиям  законодательства  РФ

	Итого по задаче 1
	783 639,8
	783 639,8
	783 639,8
	
	
	
	2 350 919,4
	

	  Задача 2: выполнение всего комплекса работ по оптимизации и совершенствованию банков и баз данных по находящимся на государственном кадастровом учете земельных и лесных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа (автозимниками) и искусственными сооружениями на них; приведение границ полосы отвода автозимников в соответствие с требованиями  законодательства; техническая паспортизация автозимников и искусственных сооружений  на них;  диагностика, обследование и оценка  технического состояния автозимников и искусственных сооружений  на них; изыскания и проектирование автозимников; компенсационное  лесовосстановление на площадях, равных  очищенной от  нежелательной  растительности  постоянной  полосы  отвода автозимников.



	Мероприятия по выполнению всего комплекса работ по оптимизации и совершенствованию банков и баз данных по находящимся на государственном кадастровом учете земельных и лесных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального округа (автозимниками) и искусственными сооружениями на них; приведению границ полосы отвода автозимников в соответствие с требованиями  законодательства; технической паспортизации автозимников и искусственных сооружений  на них;  диагностика, обследованию и оценке  технического состояния автозимников и искусственных сооружений  на них; изысканиям и проектированию автозимников; компенсационному  лесовосстановлению на площадях, равных  очищенной от нежелательной  растительности  постоянной  полосы  отвода автозимников.     
	Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
	501
	04 09
	571001  Д600
	244
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	
	
	
	12 000,0
	работы по компенсационному  лесовосстановлению согласно требований федерального законодательства

	
	
	501
	04 09 
	571001Д910
	244
	1 600,0
	1600,0
	1 600,0
	
	
	
	4 800,0
	Актуализация и корректировка временных сметных норм и единичных расценок на устройство и содержание автозимников ЭМО

	
	
	501 
	04 09
	571001Д900
	244
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	
	
	
	18 000,0
	Выполнение требований законодательства РФ по оптимизации банков и баз данных на земельные участки под автозимниками

	Итого по задаче 2
	11 600,0
	11 600,0
	11 600,0
	
	
	
	34 800,0
	

	Итого по подпрограмме
	795 239,8
	795 239,8
	795 239,8
	
	
	
	2 385 719,4
	


Начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление  автомобильных  дорог  по
Эвенкийскому  муниципальному  району»                                                                                                                                 С.Г. Козак
1

